## Slide 1
Leonie, Ferdinand, Kathrin, Maximilian, Melvin & Patrick
Bürgerbeteiligung: Micro-Umfragen
participate

## Slide 2
Releaseplan
MVP
Release 2
Release 3
Aufmerk-samkeit
Umfrage erstellen
Umfrage starten
Daten auswerten
Umfrage uploaden
Infos einholen
Infos bereitstellen
Umfrage durchführen
Daten erheben
Umfrage beenden
Tablet- Halterung
1 fixes Umfrage-framework
Erstellung manuell durch uns
Standort-auswahl
Dauerhafte Anzeige der Frage
Manueller Upload durch uns
Infos durch Useraktion eingeblendet
Barriere-freiheit
Einfplegen durch Stadt (Schnittstelle)
Mehrere Fragen möglich
Barriere-freiheit
Barriere-freiheit
Werbung
Fixe Antwort auswählen
UI verständlich & intuitiv
Umfrage-ergebnisse speichern
Button
Daten aus Datenbank abrufbar
Daten als excel-Datei bereitstellen
Freitext
Barriere-freiheit
Upload durch Stadt
Zeitlich begrenzt
Mit englischer Sprache
Automatisch nach Inaktivität
Korrektur, Abbruch, Switchen
Bürger
Stadt
Legende
Bearbeiten vorhandener Umfragen

## Slide 3
Nachhaltigkeit des Tools sichern
Sprint Ziel
Möglichkeit für Stadt das Tool zu nutzen
Fragen erstellen
Ergebnisse erhalten

## Slide 4
User Story | Tasks | SP
Stadt Würzburg möchte selbständig Umfragen erstellen und durchführen | In Django einarbeiten Website erstellen (Fragen erstellen, bearbeiten, löschen) | 20
Stadt Würzburg möchte Daten auswerten | Excel-Datei für Stadt bereitstellen | 3
Bürger möchte nicht an vorgegebene Antwortmöglichkeiten gebunden sein | Freitextantworten ermöglichen | 13
Bürger möchte keinen Missbrauch durch häufige Mehrfachantworten | Zeitliche Blockade einrichten | 3
Bürger möchte, dass nicht selbstbeendete Umfrage sich automatisch schließt | Umfrage nach einer Minute Inaktivität beenden | 5
Bürger möchte auch ohne Deutschkenntnisse abstimmen können | Englische Oberfläche intergrieren Wahlmöglichkeit durch Button bereitstellen | 3
Bugfix | Verzögerung des Abschickbuttons beheben | 2
Sprint Backlog mit Tasks
SP

## Slide 5
User Story | Akzeptanzkriterien
Stadt Würzburg möchte selbständig Umfragen erstellen und durchführen | Website mit folgenden Funktionen für Stadt verfügbar: Fragen erstellen, bearbeiten, löschen & Umfragen erstellen
Stadt Würzburg möchte Daten auswerten | Stadt hat Möglichkeit über Website Excel-Datei zu erstellen
Bürger möchte nicht an vorgegebene Antwortmöglichkeiten gebunden sein | Neuer Fragetyp mit Textfeld zur Eingabe (für Stadt abrufbar)
Bürger möchte keinen Missbrauch durch häufige Mehrfachantworten | Anwendung ist nach Beenden einer Umfrage für 30s nicht weiter nutzbar
Bürger möchte, dass nicht selbstbeendete Umfrage sich automatisch schließt | Umfrage beendet nach einer Minute Inaktivität automatisch
Bürger möchte auch ohne Deutschkenntnisse abstimmen können | Gesamter Text (Fragen und Buttons) über Button wahlweise in englisch verfügbar
Bugfix | Keine Verzögerung nach Betätigen des Abschick-Buttons
Sprint Backlog mit Akzeptanzkriterien

## Slide 6
Code ist lauffähig
Systemtest erfolgreich (funktionierendes Autorentool und Update des Umfrage Tools)
Dokumentation des Codes
Akzeptanzkriterien erfüllt
Definition of Done
Zur Erinnerung
Ziel: Möglichkeit für Stadt Anwendung zu nutzen
Definition of Done

## Slide 7
Chart: Burndown Chart
| 15.06. - 22.06. | 22.06. - 29.06. | 29.06. - 06.07. | 06.07. - 13.07.
Projektverlauf | 49 | 46 | 0 | 0
Idealer Verlauf | 49 | 32.67 | 16.33 | 0
Projektfortschritt
Späte Absprache mit Stadt
Spätes Einholen von Nutzer-Feedback
 Sprintplanning verzögert
Zeitlich hinter dem Plan

## Slide 8
Reflexion zum Sprintplanning
Durch Sprint Backlog übersichtliche Auflistung der erledigten und noch anstehenden Aufgaben
Durch das Sprintplanning gute Möglichkeit auf Änderungen einzugehen
Konsens mit der Stadt gefunden
Einige Änderungen aufgrund später Absprache mit der Stadt
Feedback einholen war schwierig aufgrund Zeitmangels und Corona
Stadt hat andere Vorstellungen des Projekts
Stadt hat bisher keine klare Vision
Was lief gut?
Wo gabs Probleme?